Акт финансового контроля

Администрации Кожевниковского района Томской области

в рамках соглашения о предоставлении в 2020 году субсидии бюджету

муниципального образования Кожевниковский район

на поддержку муниципальных программ

формирования современной городской среды в рамках государственной программы «Жилье и городская среда Томской области»

«17» февраля 2022 г.

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжения администрации Кожевниковского района от 30.12.2021 № 736-р «Об утверждении плана проведения проверок на период январь-июнь 2022 года», в отношении Администрации Кожевниковского сельского поселения проведена плановая проверка.

Проверяемый период: 2021 год.

Срок проведения проверки: с 07.02.2021 по 18.02.2022г.

Цель контроля: реализация мероприятий по формированию комфортной городской среды в рамках государственной программы "Формирование современной городской среды Томской области на 2018-2022 годы».

Объект контрольного мероприятия: Администрация Кожевниковского сельского поселения.

Основные законодательные и нормативные документы, применяемые при проведении проверки по данному вопросу:

-Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998г. № 145-ФЗ (с изменениями и дополнениями) (далее- БК РФ);

-Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды от 10.02.2017 №169»

-Постановление Администрации Томской области от 25.09.2019 N 337а "Об утверждении государственной программы "Жилье и городская среда Томской области"

-Постановление Администрации Томской области от 25.12.2019 N 489а (ред. от 19.06.2020) "О правилах формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам в Томской области и порядке определения и установления предельного уровня софинансирования Томской областью (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования Томской области";

-Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Кожевниковского района» 2018-2022 годы» утвержденная постановлением Администрации Кожевниковского района от 23.10.2017г. №706

-Постановление Администрации Кожевниковского района от 12.07.2012 №668 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Кожевниковского района» (далее- Порядок №668);

-Постановление Администрации Кожевниковского района "Об утверждении Порядка организации и проведения голосования по отбору общественных территорий муниципальных образований, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке" от 27 сентября 2019 года № 575;

-Решение Думы Кожевниковского района от 04.12.2012 №180 «Об утверждении порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Кожевниковского района»;

-Решение Думы Кожевниковского района от 28.12.2020 № 348 «О бюджете Кожевниковского района на 2020 год».

В ходе проверки установлено:

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды от 10.02.2017 №169 (далее – Постановление Правительства от 10.02.2017 №169) разработана Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Кожевниковского района 2018-2022 годы» утвержденная постановлением Администрации Кожевниковского района от 23.10.2017г. №706 (далее -Муниципальная программа).

Между Администрацией Кожевниковского района и Департаментом архитектуры и строительства Томской области 10.02.2021г. заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Томской области бюджету муниципального образования «Кожевниковский район» на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды» (Далее -Соглашение). Предметом Соглашения является предоставление из бюджета Томской области в 2021 году бюджету муниципального образования «Кожевниковский район» субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды.

Объем Субсидии составил 3925805,98 рублей, в том числе из федерального бюджета 3617630,21 рублей, из областного бюджета 111885,47 рублей, за счет местного бюджета 196290,30 рублей.

Между Администрацией Кожевниковского района и Администрацией Кожевниковского сельского поселения было заключено Соглашение от 26.08.2021г. №11о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета муниципального образования «Кожевниковский район» бюджету Кожевниковского сельского поселения на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы «Жилье и городская среда Томской области».

Согласно настоящего Соглашения муниципальное образование «Кожевниковский район» предоставляет иные межбюджетные трансферты (далее – ИМТ) муниципальному образованию «Кожевниковское сельское поселение» в размере 3925805,98 руб. в рамках государственной программы «Жилье и городская среда Томской области» на поддержку муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кожевниковского района «2018-2022 годы».

По результатам голосования по проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования «Кожевниковский район», подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2020 году включена территория районного Дома культуры по улице Гагарина 20, с. Кожевниково, Кожевниковский район, Томская область.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Кожевниковского района» на 2018-2022 годы утвержден постановлением Администрации Кожевниковского района от 23.10.2017 № 706.

Общественное обсуждение проводилось путем голосования. Протокол заседания комиссии с учетом результатов общественного голосования от 01.11.2019 г.

Перечень заключенных муниципальных контрактов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Предмет контракта | НМЦК, руб. | Дата заключения | Подрядная организация |
| Выполнение работы по благоустройству площади, расположенной возле районного дома культуры по ул. Гагарина 20 в с. Кожевниково, Кожевниковского района, Томской области | 3300772,09ФБ-3041661,48 ОБ-94072,00 МБ-165038,61 | 24.02.2021 | ООО «Миг» |
| Выполнение работы по благоустройству общественной территории. Парк культуры и отдыха, расположенный по адресу ул. Комарова 2 в с. Кожевниково, Кожевниковского района, Томской области | 582816,33ФБ-537065,24ОБ -16610,27МБ-29140,82 | 22.03.2021 | ИП Аджамоглян И.Ш. |

 И того обустройство дворовых территорий 3883588,42 руб.:

ФБ –3041661,48 руб. (92,15%)

ОБ –111885,47 руб. (2,85%)

МБ- 196290,30 руб. (5%)

Остаток неиспользованных средств – 0,00 руб., в том числе по источникам финансирования:

ФБ – 0,00 руб.

ОБ – 0,00 руб.

МБ - 0,00 руб.

В ходе контрольного мероприятия установлено нарушение сроков исполнения по муниципальному контракту от 24.04.2021 № № 0865300002021000003-К на выполнение работ по благоустройству площади, расположенной возле районного Дома культуры по адресу: ул. Гагарина, 20 в с. Кожевниково, Кожевниковского района Томской области (этап 2, этап 3, этап 5) с ООО «Миг» на сумму 3 342 989,65 руб. нарушено условие оплаты (п.2.2.), по условиям которого оплата поставленного товара осуществляется в течение 15 рабочих дней с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, на основании представленных счет-фактур.

В соответствии с п. 6.5 контракта, в случае если результат выполненных работ соответствует условиям контракта, заказчик в течение 10 рабочих дней со дня окончания приемки подписывает Акт о приемки выполненных работ по форме КС-2. Акт о приемке выполненных работ подписан 16.08.2020 г.

 С учетом вышеизложенного, оплата по условиям контракта должна быть произведена в срок до 08.09.2021г. По факту оплата произведена 14.09.2021 (п/п от 14.09.2021 №845551).

Объект контроля вправе, в случае несогласия с фактами, изложенными в акте проверки, в течение 10 рабочих дней со дня получения акта представить письменные объяснения или возражения по акту в целом или по его отдельным положениям с приложением документов, подтверждающих обоснованность возражений.

Приложения:

- копии муниципальных контрактов (в 1экз.)

- копии заключений оценки достоверности сметной стоимости (в 1экз.)

- копии документов о приемке (в 1экз.)

- копии платежных поручений (в 1экз.)

Главный специалист– О.Г. Носкова

контролер-ревизор

Администрации

Кожевниковского района